吉林省基层水利服务机构规范化建设验收工作方案

2015年，根据水利部关于加强基层水利服务机构能力建设的指导意见精神，省水利厅印发了《全省基层水利服务机构规范化建设的指导意见》（吉水农水〔2015〕1034号），在全省范围内开展基层水利服务机构规范化建设工作。两年来，各级水利部门高度重视、落实责任、加大投入，从规范人员配备、改善基础设施、配备设备装备、健全管理机制等方面全面加强基层水利服务机构能力建设，基本完成了建设任务。按照水利部《关于开展基层水利服务机构能力建设验收工作的通知》（办农水函〔2017〕1688号）有关要求，为指导各地做好基层水利服务机构规范化建设验收工作，特制定如下验收工作方案。

一、总体要求

（一）加强组织，分级负责。为加强组织领导和上下统一行动，省、市（含长白山管委会、梅河口市、公主岭市，以下同）、县各级均要成立验收工作组，分级负责各自职责和辖区范围内的基层水利服务机构验收工作。县级对全部基础工作负责，市级把好审核验收关，省级保证最终验收质量，通过三级的层层把关，确保基层水利服务机构验收工作抓好抓实。

（二）全省开展，逐个核验。在全省范围内，以县（市、区）为单位，对区域内的所有基层水利服务机构逐一验收、逐一评定、逐一登记。对验收不达标的基层水利服务机构，要采取有效措施，督促有关单位限时达标。

（三）严格把关，实事求是。各级水行政主管部门要按照验收程序及要求抓好验收工作，具体工作人员要认真按照有关凭证（凭据、实物等）等进行验收评定，实事求是提出结论。

（四）注重收集、反映时效。各地要注重收集反映基层水利服务机构规范化建设成效的电子照片资料,随验收成果一并报送。照片要求大于1M,格式不限,注明拍摄时间、地点和照片主题,拍摄时间限于2014-2017年。

（五）用好系统，网上报送。充分利用好全国农村水利管理信息系统平台，在已有数据的基础上，逐站完善基本情况信息，及时将机构设置、人员配备、仪器设备等有关数据录入系统。管理系统应有专人负责填报、审核，相关人员应熟悉系统功能并能熟练操作。经上级用户审核把关后的数据内容，下级用户无权擅自更改。全国农村水利管理信息系统将于近期完成升级和试运行，请于1月30日后登陆管理系统进行填报，各级用户登陆方式另行通知。管理系统内所有数据内容将以本次验收成果为准。

二、验收对象

全省范围内已建设完成的基层水利服务机构，包括在乡镇农业等综合服务中心内设置的非独立站（所）。

- 验收内容

本次验收重点是机构编制、经费保障、办公条件、管理制度、人员培训等落实情况。

- 机构编制。

县级水利、编制、财政等部门出台的加强基层水利服务机构规范化建设的相关文件,是否对经费保障、人员管理、培训教育、条件改善等方面给出具体政策。是否足额核定人员编制,是否有占编不在岗或混岗使用情况;人员实际到位情况;水利专业技术人员比例、岗位设置情况。

（二）经费保障。

编制内人员经费是否纳入县级财政预算，及时足额发放。公益性业务经费是否有保障，实际落实到位情况。

（三）办公条件。

是否有固定的办公场所、必要的办公设备、专业量测仪器等设施设备，能否满足实际业务需要。

（四）管理制度。

日常工作规章是否制度健全，档案管理是否规范，监督机制是否科学，服务承诺是否到位。

（五）人员培训。

基层水利服务机构人员培训情况，本区域内非本专业学历的人员是否已完成基本从业技能培训。

- 工作实效。

是否能积极主动配合县级水行政主管部门、乡镇政府做好基层水利工作,发挥应有作用;是否公布服务内容、服务电话和办事指南。

四、验收标准

本次验收对我省基层水利服务机构规范化建设标准进行了细化和量化，制定了“吉林省基层水利服务机构规范化建设验收自评表”(见附件1)，并对每一项指标进行了赋分，满分为100分。根据验收得分情况，将验收结果分为2个标准：得分在75分以上（含75分）为“达标”，75分以下为“不达标”。

五、验收工作组织及职责

（一）省级验收工作组织。

省水利厅成立省级验收工作组，负责督导各市、县基层水利服务机构规范化建设验收工作。验收工作组成员单位包括省省水利厅农村水利与水土保持处、省农村水利建设管理局。验收工作组办公室设在省农村水利建设管理局，负责编制《吉林省基层水利服务机构规范化建设验收工作方案》（以下称省级验收方案），协调、督导全省基层水利服务机构规范化建设的验收工作，完成全省各基层水利服务机构的最终复查验收及上报工作。

（二）市级验收工作组织。

市（州）水行政主管部门要成立市级验收工作组，验收工作组办公室设在本部门的责任科（处、室），负责协调、督导辖区内各县（市、区）基层水利服务机构验收工作，完成辖区内各县（市、区）基层水利服务机构的审核验收及上报工作。

（三）县级验收工作组织。

县（市、区）水行政主管部门要成立以分管副局长为组长的验收工作组，工作组办公室设在本部门的责任科（处、室），负责组织对辖区内的基层水利服务机构进行自评验收工作，完成基础数据统计及系统填报工作。

六、验收程序

按照省水利厅的统一部署，本次验收具体工作由省农村水利建设管理局负责组织实施，采取县级自验、市级审核验收、省级最终核查验收的步骤，自下而上，逐级报送、登记、审核及抽查。

（一）县级自验。

1.逐站开展验收。对区域内的基层水利服务机构逐一验收、逐一评定是否符合验收标准、逐一登记。每一位验收工作组成员的验收评分表，经过签字确认后，保留至省级最终复查验收完成之后。对未达到验收标准的基层水利服务机构,要制定整改计划,落实经费和措施,限时达标。

2.补充系统数据。及时将机构设置、人员配备、仪器设备等有关数据录入全国农村水利管理信息系统中的基层水利服务机构子系统,填报“达标”或“未达标”属性,形成县级验收成果。

3.上报验收成果。各县（市、区）要在2月5日前完成本区域内基层水利服务机构规范化建设验收和信息系统数据填报工作。同时，对验收工作进行梳理总结，认真填写《基层水利服务机构规范化建设验收成果表》(见附件2),形成《县级基层水利服务机构规范化建设验收总结报告》（提纲见附件3）。总结报告及其他成果（包括验收评分表、验收成果表、电子照片资料、管理系统数据）经过验收工作组组长批准确认后，提交市级水行政主管部门审核。

（二）市级审核验收。

本次市（州）级审核验收工作，按照现状行政区划分设长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白城市、松原市、白山市、延边州共9个地区以及长白山管委会，分别开展工作。梅河口市、公主岭市，参照县级自验收方式与步骤开展工作，并行使市（州）级审核验收职责。

1.严格审核把关。市（州）级水行政主管部门在接到县级自验报告以及管理系统验收数据之后，及时成立市级验收工作组，对上报的书面报告及系统数据进行比对审查。对上报数据与报告数据不一致的要及时进行电话沟通核实，并对系统填报有错误的县市予以驳回，重新填报。

2.现场复核。工作组可以采取书面验收与现场复验相结合的方式，对各县（市、区）基层水利服务机构规范化建设评分表进行复核，现场复核比例应不低于各县基层水利服务机构总数的30%。对审核和现场抽查中发现的不清、不实、不真等问题，要通过进一步查看文件、资料等凭证依据，认真加以核对矫正，对确实存在的问题，要督促县级限期进行整改。

3.上报验收成果。审核工作结束后，市（州）水行政主管部门要完成市级审核报告（提纲见附件4），连同审核完成的管理系统数据、县级验收成果一并提交省农村水利建设管理局。

（三）省级核查验收。

省级最终核查验收工作，将采取与各地2017年已上报的基层水利服务机构规范化建设完成情况表比对的方式进行，重点核查基本情况有出入的基层水利服务机构，同时，对市级审核验收提出异议的基层水利服务机构进一步复核。

1.审核汇总数据。在接到市（州）上报的审核报告以及各县管理系统数据之后，全面开展最终核查验收工作，并对数据进行审核汇总。

2.核查验收。对新筛选出基本情况有出入的基层水利服务机构以及市级审核验收提出异议的基层水利服务机构进一步复核，对有关情况或数据存有疑问的，要组织现场复查，进一步予以确认。

3.形成全省验收成果。省级工作组要按照水利部下发的文件要求编写省级终验报告，连同已经复查完成的管理系统数据及有关成果一并报送水利部。

4.验收结果通报。省级终验完成后，省级水行政主管部门要对各县（市、区）规范化建设达标情况进行通报，对未达标的县（市、区）提出整改要求，限期进行整改。

六、时间安排

本次验收工作分为4个阶段进行，总体时间安排为2018年1月20日—2018年3月20日。

第一阶段：2018年1月20日—2月5日，各县（市、区）按照省级验收方案有关要求，完成县级自验。于2月5日前将各县级自验收成果材料、资料报送市（州）水行政主管部门。

第二阶段：2018年2月6日—2月24日，各市（州）按照省级验收方案有关要求，完成市级审核并对有关县提出限期整改意见。于2月24日前将市级审核成果材料、资料报送省农村水利建设管理局。

第三阶段：2018年2月26日—3月10日，省农村水利建设管理局按照省级验收方案有关要求，完成省级终验及信息系统审核工作。

第四阶段：2018年3月10日—3月20日，省级水行政主管部门对验收工作进行梳理总结，形成省级验收成果，于3月20日前报送水利部农村水利司。

附件：1.吉林省基层水利服务机构规范化建设验收自评表

2.基层水利服务机构规范化建设验收成果表

3.县级基层水利服务机构规范化建设验收总结报告

4.基层水利服务机构规范化建设市（州）级审核验收报告提纲

附件1

附件2

基层水利服务机构规范化建设验收成果表

| 县（市、区） | 基层水利服务机构总数（个） | 达标的基层水利服务机构数（个） | 2014-2107年建设总投入（万元） | 建设投入标准（万元/站） | 人员编制落实 | 保障经费落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 累计落实人员编制（人） | 2017年落实人员编制（人） | 专业技术人员比例（%） | 公益性业务经费纳入县级财政预算的站数（个） | 2014年以来累计落实公益性业务经费（万元） | 2017年落实公益性业务经费（万元） |

附件3

县级基层水利服务机构规范化建设验收总结报告

一、基层水利服务机构规范化建设情况

（一）基本情况

对照水利部《关于加强基层水利服务机构能力建设的指导意见》（水农〔2014〕189号）和吉林省水利厅《关于开展全省基层水利服务机构规范化建设的指导意见》（吉水农水[2015]1034号）的有关要求，重点总结2015年以来基层水利服务机构规范化建设进展及任务完成情况。

（二）主要工作举措

1.制度建设情况

制定人员培训、竞争上岗、考核奖惩等制度情况，完善基层水利服务机构内部管理制度情况等。

2.人员、装备落实情况

规范人员配备、改善基础设施、配置仪器设备等方面采取的具体措施（含安排基层水利服务机构规范化建设经费情况）。

3.其他工作举措

（三）主要经验和取得的成效

二、自评验收开展情况

重点说明验收工作组织领导情况,责任落实情况,县级自评

验收工作开展情况及验收达标情况。

三、存在的主要问题及对策措施

四、下一步工作打算及建议

重点说明未达标基层水利服务机构的整改计划。

附录：反映基层水利服务机构规范化建设成效的电子照片资料。

附件4

基层水利服务机构规范化建设市（州）级

审核验收报告提纲

- 审核验收工作开展情况

重点说明验收工作组织领导情况,责任落实情况,市级审核验收工作开展情况。
    二、验收结果
   验收完成的基层水利服务机构数量、达标率等情况。
    三、验收发现的突出问题
    通过本次验收发现本市基层水利服务机构建设在政策文件、经费保障、工作条件、规章制度、工作实效等方面存在的问题,归纳分析产生问题的原因。
    四、整改情况
   针对验收中发现的突出问题而采取的整改措施,包括审核阶段对有关县(市、区)的限期整改情况。
   五、下一步对策措施和建议
   为进一步加强本市基层水利服务机构能力建设,巩固前
阶段建设成果,建立基层水利服务机构长效运行机制的对策措施及建议。

附录：搜集整理当地基层水利服务机构建设的好做法、好经验，形成典型经验材料，每个地区至少报送1个。