吉林省取用水管理专项整治行动实施方案

为全面贯彻习近平生态文明思想，以及习近平总书记“3•14”重要讲话、在黄河生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话和在中央财经委第六次会议上的重要讲话精神，坚定不移践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，落实《取用水管理专项整治行动方案》，全面规范和加强取用水管理，制定本方案。

一、行动目标

结合“雷霆护水”和用水统计调查基本单位名录库建设等相关工作，全面开展取水口核查登记，摸清全省取水口现状，掌握取水口的数量、合规性和监测计量现状，依法整治存在的问题，规范取用水行为，健全取水口监管机制，为管住用水，促进水资源节约保护和合理开发利用奠定坚实的基础。

二、行动范围

取用水管理专项整治行动，以县级行政区为单元，核查登记对象为利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊（含水库）或者地下取水，以及直接取用其他取水单位或者个人的退水或者排水的，以及取用非常规水源作为水源的建设项目的取水口，依法应纳入取水许可管理的各类河道外用水的取水口。

三、主要任务

（一）核查登记。

1.组织登记。按照属地登记的原则，以县级行政区为单元，各市、县级水行政主管部门组织取水单位和个人，登录全国取用水管理专项整治信息系统平台（以下简称系统平台），在线登记填报取水口基础信息（附件1），包括取水口基本情况、取水口监测计量设施配备与运行情况、取水口合规性情况等。各市、县级水行政主管部门负责审核取水口登记信息，填报不合格的应要求取水单位或个人修改完善或重新填报。对权属不清的取水口，由县级水行政主管部门负责登记录入。对在线填报存在困难的，由县级水行政主管部门协助完成登记。

其中，对由农村集体经济组织或农民用水者协会负责管理的取水工程取水口，由管理单位负责登记；由农民自行建设、年取水量1000立方米以下的小型农业灌溉工程的取水口，可由农村集体经济组织负责打捆登记，具备条件的也可逐一登记。对农村灌溉机电井，相关部门可先行组织对规模以上的（管径20厘米以上）进行核查登记，对规模以下的机电井，暂不纳入本次核查登记范围。

2.审核排查。各级水行政主管部门按照谁审批、谁审核的原则，充分利用取水许可台账、水利普查成果、农村饮水安全工程名录、有关部门的工程项目名录等，综合采取影像识别、实地走访、现场查勘、电话问询等方式，对辖区内各类河道外用水的取水口进行排查复核，确保登记不重不漏、信息准确可靠。对发现的信息漏报重报、信息不实等问题，组织有关单位和个人进行补充或修改。在以上工作基础上，通过系统汇总形成取水口核查登记汇总表（附件2），经省水利厅审核后,提交流域管理机构复核后提交入库。

（二）整改提升。

各级水行政主管部门对取水口核查登记结果，按照取水许可管理权限，梳理复核取水口是否存在未经批准擅自取水、监测计量不规范、未按规定条件取水等问题，对认定的问题建立整改台账，明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限，逐级上报审核，组织开展整改，逐一销号落实（附件3）。

（三）监督检查。

省水利厅将对取用水管理专项整治行动开展情况进行监督检查，重点检查是否存在取水口应登未登，登记的取水口监测计量信息是否准确，存在的问题是否按要求整改到位。对检查中发现的问题，省水利厅将把有关情况和整改建议反馈被检查对象，对问题严重的单位进行约谈或通报。各市级水行政主管部门也要加强对专项整治行动情况的监督检查。

（四）建章立制。

各级水行政主管部门要以这次专项整治行动为契机，针对取水口存在的问题，按照水利部工作安排，结合本地实际，及时出台相关政策措施，建立取水口动态更新机制和取用水监管机制，切实加强取用水管理。

四、进度安排

（一）部署启动（2020年5月）。

省水利厅制定实施方案，以省水资源服务中心为技术团队，建立工作机制，做好动员部署、宣传和培训。各市、县水行政主管部门，结合用水统计调查基本单位名录库建设等相关工作，因地置宜地制定方案，做好组织发动。

（二）核查登记（2020年6月—12月）。

开展并完成取水口核查登记工作。8月底前，县级水行政主管部门将管辖范围内的核查登记成果（电子版及加盖公章的纸质版）报市（州）水行政主管部门；9月底前，市级水行政主管部门将全市的核查登记成果（电子版及加盖公章的纸质版）报省水利厅；11月底前，省级水行政主管部门将管辖范围内的核查登记成果报水利部，水利厅适时开展监督检查，督促推进工作。

涉及国际界河或者按照特殊区域管理的取水户，应按照机要文件管理程序，取水口核查成果采用系统的通用模板填报，以光盘形式上报审核和汇总。

（三）整改提升（2021年1月—10月）。

完成问题认定，建立整改台账，开展问题整改，逐一销号落实，健全长效机制。2021年4月底前，各县级水行政主管部门将整改台账报市（州）水行政主管部门，5月底前，各市（州）将整改台账报省水利厅，6月底前，省水利厅将整改台账报水利部，并动态掌握问题整改进展，定期上报整改情况。

（四）工作总结（2021年11月—12月）。

对专项整治行动进行总结。2021年11月10日前，各县级水行政主管部门将总结报告报市级水行政主管部门，11月20日前，各市（州）水行政主管部门将总结报告报省水利厅，省水利厅对全省工作进行总结后，报水利部。

五、工作成果

本次专项整治行动的成果可归纳为“三个一”，即：

（一）形成“一张图”，将取水口信息纳入水利一张图。

（二）建立“一本账”，反映取水口的问题及整改情况。

（三）健全“一套机制”，建立健全取水口管理长效机制。

六、组织实施

省水利厅负责全省取用水管理专项整治行动的统一领导和部署，制定印发行动方案，组织开展技术培训，对工作情况进行全程指导、统筹推进，并开展监督检查，研究解决工作过程中涉及的重大问题。

市、县级水行政主管部门是本次专项行动的责任主体，负责组织开展本行政区的取用水管理专项整治行动。一是制定本地实施方案，组织辖区内取用水户开展取水口核查登记；二是负责完成本行政区基础信息审核、汇总和报送；三是负责取水许可管理权限范围内问题认定与整改，并建立长效机制。

省水资源服务中心负责取用水管理专项整治行动的工作培训和指导、基础信息统计分析，及时跟踪工作进展，动态掌握取水口基础信息、问题整改台账等，联系协调水利部信息中心，做好用户填报过程中的技术支持，以及配合厅水资源处做好取水口核查登记成果审核和问题整改等工作。

省农村水利建设管理局按照省水利厅统一安排，协助指导农村集体经济组织或农民用水者协会负责管理的取水工程取水口，农民自行建设、年取水量1000立方米以下的小型农业灌溉工程的取水口，以及规模（管径20cm）以上的农村灌溉机电井的核查登记成果审核和问题整改等工作。

省水文水资源局按照省水利厅的统一安排，配合省水资源服务中心做好取水口核查登记成果审核和问题整改等工作

七、保障措施

（一）加强组织领导。各级水行政主管部门要充分认识水资源强监管的重要性和紧迫性，高度重视本次专项整治行动，加强组织领导，抓好工作部署，压实工作责任，强化机构、人员和经费保障，不折不扣完成各阶段工作任务。

（二）强化监督考核。省水利厅和各市（州）水行政主管部门要采取暗访、抽查检查等方式加强监督检查，动态掌握工作进展和成效，及时发现和解决工作中的问题。专项整治行动将纳入最严格水资源管理制度考核的重要内容，加大监督检查力度。对在整治行动中弄虚作假、慢作为和不作为、组织不力的，将予以约谈、通报和问责。

（三）强化协调配合。结合雷霆护水行动，完善省、市（州）水行政主管部门与综合执法机构之间的沟通协调机制、案件移送程序和衔接机制，推进行刑衔接，严肃查处“有案不移”“移案不接”“接案不办”等行为，发挥执法在水资源强监管领域的支撑保障作用。

（四）建立信息通报机制。为及时掌握专项行动进展情况，从2020年7月起，各县级水行政主管部门要在每月3日前将截至上月的进展情况报市级水行政主管部门，各市级水行政主管部门要在每月6日前，将截至上月底的全市进展情况报省水利厅。报送内容包括工作开展情况、取得的主要成果、存在的困难和问题、有关意见和建议等。省水利厅将建立信息通报机制，定期通报工作进展。

（五）强化技术支撑。各市、县级水行政主管部门及相关支撑单位，要充分借助信息技术手段，做好数据处理、识别、统计、分析，提高工作效率和智能化水平。

（六）加强宣传引导。各市、县级水行政主管部门要通过政府网站和微博、微信等移动互联网方式，加大宣传工作力度，引导广大取水户和社会公众提高水资源节约和保护意识，积极参与配合管理部门做好专项整治工作。

附件1：取水口基础信息登记表

附件2：取水口核查登记汇总表

附件3：取水口整改提升情况表