吉林省农村供水保障高质量发展实施方案

（2023—2035年）（征求意见稿）

农村供水事关我省千万农村居民身体健康和生活保障，是全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要内容。目前，全省农村自来水普及率已达到97.8%，基本实现全覆盖，高出全国平均水平10.8个百分点，取得了显著成效。但按照“建设宜居宜业和美乡村”农村基本具备现代生活条件目标要求，我省农村供水保障水平仍处于初级阶段，供水规模小、24小时供水工程比重低、长效机制不健全等问题还不同程度存在。按照省委、省政府有关部署要求，为逐步推动农村供水城乡均等化，持续提升农村供水保障水平，全面保障农村居民用水新需求，助力宜居宜业和美乡村建设，结合全省实际，制定方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照省委省政府决策部署，对标“到2035年，基本公共服务实现均等化，农村基本具备现代生活条件”目标任务，坚持以人民为中心，以问题为导向，以需求为牵引，聚焦城乡供水一体化规模化、工程运营企业化、农民用水市民化，尽力而为、量力而行，突出“建好、管好、用好”三个关键环节，全面推进农村供水保障高质量发展，为助力乡村振兴、全面建设社会主义现代化新吉林奠定供水保障坚实基础。

二、主要原则

——坚持实事求是，改革创新。统筹考虑城乡供水基础设施建设、农村人口变化及水源条件等因素，坚持“以城带乡、以乡带村、能延则延、能扩必扩”的原则，打破行政区域限制，创新投融资机制，因地制宜推进城乡一体化规模化供水。

——坚持统一规划，梯次推进。依据村庄规划，结合乡村振兴进程，统筹考虑城市供水、引调水、骨干水源、水库等工程供水能力，结合人口分布、地形地貌，对水源条件、供水规模等进行充分论证，按照宜延则延、宜并则并、宜大则大、宜小则小的原则，以县域为单元，进行统一规划，分步实施。

——坚持县级统管，完善机制。健全完善县级农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等长效运行管理体制机制，实行以企业化运营为核心的县级统一管理运营模式，建立合理水价形成机制，突出节约用水，强化水源保护和水质保障，提升农村供水工程信息化管理水平。

——坚持政府主导，广泛参与。全面落实地方人民政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任，充分发挥乡村两级组织和农村居民作用，尊重群众意愿，坚持为民而建，发挥社会监督作用，及时处置群众诉求，确保工程建得成、管得好、用得久。

三、总体目标

（一）近期目标（到2025年）。供水规模千人以上工程覆盖人口1016万人、占比达到70%，较现有水平提高10个百分点，24小时供水工程比例达到50%、覆盖人口700万人，较现有水平提高22个百分点，农村供水水质总体水平基本达到当地县城供水水质水平，打造8-10个农村自来水公司或城乡供水一体化管理示范县。

（二）中期目标（到2030年）。供水规模千人以上工程覆盖人口1161万人、占比达80%，24小时供水工程比例达到70%、覆盖人口930万人，工程基本实现企业化运营。

（三）远期目标（到2035年）。供水规模千人以上工程覆盖人口1234万人、占比达85%，24小时供水工程比例达到95%以上、覆盖人口1380万人，县级统管全面实现企业化运营，“以水养水”良性运行机制健全完善，基本实现城乡供水“同质、同源、同价、同服务”的供水格局。

四、因地制宜推进农村供水规模化

（一）依托现有工程，增强现有供水能力。依托现有城市、规模化、乡镇及中心村等供水“厂—站—网”资源，以城区、镇区、重点村等为圆心画圆，实施城镇、现有规模供水工程管网向乡村延伸及小型工程并网联网项目424个，覆盖人口182.5万人。

（二）依托现有水源，提升规模供水能力。挖掘现有水源潜力，在充分论证水源可供水量的前提下，利用中部供水工程10个取水口，星星哨、红星等8座水库，松花江、珲春河等13条河流及地下水，通过新建扩建规模化水厂，连接现有供水网络等措施，实施规模项目95个，覆盖人口203.6万人。

（三）新建水源工程，挖掘潜在供水潜力。依托在建和拟建的中西部供水工程、引松入扶、引松入德、舒兰引细鳞河入沙河水库或引霍伦河入沙河水库等引调水工程及大川水利枢纽、和龙明岩、石头河等8座计划建设中小水库，实施城乡供水一体化、规模化供水项目17个，覆盖人口122.05万人。

五、大力推进24小时供水和计量收费

（一）以提升工程保障能力为目标，推动工程具备24小时供水条件。结合农村供水工程规模化发展，在通过实施城乡供水一体化、规模化及并网联网项目，实现1677处工程24小时供水的基础上，通过增加水源、配套水处理设施设备及更换完善机电设备等措施，实施扩容提升项目2508个，推动工程具备24小时供水能力。

（二）以落实维修养护经费为保障，确保工程24小时稳定供水。对水源水量具备24小时供水条件的9516处工程，落实运行经费保障，尽快实现24小时供水。争取中央补助资金，落实省级财政资金，县（市、区）要将维修养护资金纳入本级财政预算，使工程及时得到维修养护，确保24小时稳定供水；鼓励以县为单位设立农村供水运行管护基金，为工程储存“养老看病钱”。

（三）以强化水费收缴为抓手，推动工程以水养水良性循环。以24小时供水为契机，在充分考虑用水户承受能力等因素，逐步探索推进基础水价+计量水价，保障工程运行维护成本，全面推行计量水价，推进农村生活节水；强化计量设施安装使用，逐村逐户建立用水户缴费台账，充分利用智能水表等技术产品，确保水费应收尽收；以推进企业化运营为抓手，依法依规实现水费县级统管、统筹使用，以强补弱、县域平衡；对水费远远不能满足24小时供水运行成本的工程，完善水费县级财政补贴机制，保障工程长效运行。

六、扎实开展水质提升行动

（一）优先改善水源水质，强化净化消毒。聚焦提升农村供水水质达标率，对标《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），省县两级编制《农村供水水质提升行动实施方案》，实施项目3515个，对不符合饮用水水质标准的水源，优先利用已建或在建水库、引调水等骨干水源或采取管网延伸方式进行水源置换；不具备水源转换条件的，综合考虑水源水质、供水规模、管网分布和运行方式等因素，按要求全面配套或优化完善净化设施设备，地表水源千人以下工程应根据水源水质情况，采取适宜的净化消毒措施。

（二）加强水质检测监测，强化水源保护。加强农村饮用水水质监测和卫生监督，配置千吨万人工程水质化验室24处，建设自动化监控设备19处，水利行业主管部门会同卫生健康部门依托农村饮水安全工程区域水质检测中心等机构，健全完善供水水质巡检制度，对农村供水工程规范开展水质巡检，千吨万人供水工程推广使用在线水质监测设备，强化对规模以上农村供水单位水质检测人员的技术培训。加强对水源地生态环境保护工作的监督管理，强化农村千吨万人饮用水水源水环境质量监测，开展饮用水水源保护区划定、标志牌设立和环境问题排查整治“划、立、治”1149处。

（三）健全风险防控机制，强化应急处置。建立健全水质检测监测、饮用水水源水环境质量监测结果共享和问题通报机制，加强水源地和管网安全巡查，及时发现和消除水质风险隐患，完善农村供水水质风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等防控机制，提升预报、预警、预演、预案能力。

七、健全完善长效管护体制机制

（一）全面推进工程企业化运营。按照“行政监管、企业化运营”的思路，以实现农村供水工程从监管、运营到使用全链条闭环式管理为目标，稳步推进工程管理体制机制创新。已接入城市供水管网的工程由城市自来水公司进行统一管理。其他农村供水工程，可成立农村自来水公司或依托城市自来水公司等企业作为实施主体，负责工程建设、融资、管护，对工程进行统一管理、统一运营。同步以企业化管理为突破口，抓住水费和管水员管理这两个关键点，健全水费管理、使用制度，水费要优先用于维修养护、电费及人员工资等方面，保障工程正常运行，节余资金可用于工程改造或建立维修养护基金，切实发挥水费应有作用；改变现有每处工程配备1名管水员的传统做法，按管理工作量，优化管水员配置，并推动管水员由工程运营企业统一管理，加强业务培训，全面提升农村供水管护水平，确保工程良性运行，可持续发挥效益。

（二）全面推进工程标准化、信息化管护。按照“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠”标准，根据工程水源类型、供水规模及净水设施设备配备情况，逐项工程制定标准化管理手册，依托正在试运行的农村供水监管运管平台，开发“标准化APP管理平台”，将标准化管理手册逐项落实到每处工程，一处工程设置一个“二维码”，全面实行信息化管理，提升标准化管护能力；同步推进工程信息化设备安装使用，与省级工程监管运管平台实现数据对接，增强预报、预警、预演、预案能力，全面推进工程管理现代化，逐步实现 “无人值守”“少人巡察”“专业维护”的历史性跨越。

（三）健全完善制度和法治保障。以《吉林省农村供水工程规范化管理办法》为遵循，以县为单位，进一步建立健全县级农村供水管理办法、应急预案、应急处置方案及维养资金管理办法等制度，抓实抓细县、乡、村、管护单位及用水户责任。出台《吉林省农村供水条例》，为保障工程建设、管理以及群众用水提供法律支撑。

八、保障措施

（一）加强组织领导。农村供水保障实行“省负总责、市县乡抓落实”的工作机制，省级成立由省政府分管领导为组长，水利、发改、财政、卫生健康、自然资源、住建、生态环境、农业农村、乡村振兴、林草、电力等部门及单位为成员的农村供水高质量发展工作专项推进组，做到分工明确、职责清晰、协调推进；出台政策法规，细化推进举措，推动各项工作落实到位。各市县党委、政府要按照“五级书记抓乡村振兴”的要求，全面落实农村供水保障地方政府行政首长负责制，建立部门、乡、村联动工作机制，明确责任分工，统筹协调解决实施中出现的各类问题。各市县根据省级方案，细化目标任务，制定本级实施方案，按照清单化管理、图表化推进、手册化操作、机制化落实、模板化运行方式，确保各项工作任务和举措落实落地。

（二）加大资金保障。加大财政资金整合力度，将符合条件的农村供水保障项目纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库；用足用好债券政策，以水价改革为引领，建立合理稳定的回报机制，通过打捆城乡供水项目，以农村自来水或城市自来水公司等企业为实施主体，负责建设、融资、管护等工作，充分利用银行贷款、广泛吸引社会资本，推进债贷组合方式拓宽融资渠道。

（三）强化督导考核。将农村供水保障高质量发展工作纳入全省重点工作调度范围，纳入市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴实绩考核、脱贫攻坚后评估及河湖长制考核范围。省级建立调度通报机制，相关部门不定期组织开展工作推进情况暗访抽查。对任务不明确、责任不落实、工作不到位、措施不得力，导致工作迟滞不前的地方政府及部门，省政府、相关部门对其进行通报、约谈等；对推进快、效果好的县市给予奖励。

# Text boxes

分期实施计划

近期（2023-2025年），长岭、公主岭等34个县市实施项目364个，覆盖农村居民145.93万人，其中:榆树市、桦甸市等12个县市接入城市及现有规模化供水管网项目17个、覆盖农村居民41.15万人；吉林市中新食品区等11个县新建城乡供水一体化、规模化供水工程20个、覆盖农村居民53.85万人；桦甸市、扶余市等19个县实施乡镇、重点村并网联网工程327个、覆盖农村居民50.93万人。

中期（2026-2030年），伊通、德惠等23个县市实施各类项目97个、覆盖农村居民257.25万人。其中：农安县、铁东区等14个县接入城市及现有规模化供水管网项目22个、覆盖农村居民57.71万人；延吉市、临江市等22个县新建城乡供水一体化、规模化供水项目54个，覆盖农村居民190.66万人；伊通县、松原市宁江区等6个县实施乡镇、重点村管网延伸及并网联网项目21个、覆盖农村居民8.88万人。

远期（2031-2035年），东辽、珲春等10个县市实施各类项目75个，覆盖农村居民104.97万人。其中：洮南市、公主岭市等7个县市接入城市及现有规模化供水管网项目14个、覆盖农村居民15.05万人；蛟河市、通化县等13个县新建城乡供水一体化、规模化供水项目38个、覆盖农村居民81.14万人；通榆县、珲春市等6个县实施乡镇、重点村管网延伸及并网联网项目23个、覆盖农村居民8.78万人。